麦当劳空调设备采购及安装改造协议

合同编号：[           ]

甲方：海口市恒盈物业管理服务有限公司

统一社会信用代码：91460000MAA93M0F24

经营地址：海南省海口市江东新区桂林洋经济开发区江东大道202号江东发展大厦2层B210

法定代表人：崇丽娜

联系方式：0898-31908519

电子邮箱：

乙方：

统一社会信用代码：

经营地址：

法定代表人：

联系方式：

电子邮箱：

鉴于：

1.甲方为[物业服务行业]的合法经营者，具备提供[物业服务]的资质和能力。

2.乙方为[空调服务行业]的合法经营者，具备提供[空调设备销售、安装]的资质和能力。

双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》等法律法规及相关法律法规，达成如下协议：

- 服务概况

- （一）服务项目：

（二）服务面积：                 m³

（三）服务内容：

- 1.空调设备销售服务内容包括但不限于：空调主机、空调支架、空调出风口、搬运、安装等。

- 2.空调设施设备改造服务：拆除原有旧机、改造原有供冷管道、改造原有风管、回风口、布置新电线等。

- 3.安装服务期限：2025年**月**日至2025年**月**日，具体施工时间由甲方决定。

第二条 服务标准

- 工程质量标准：达到现行国家对空调产品质量和安装质量验收符合标准（GB/T7725）。

第三条 价格与支付方式

（一）合同含税总价为（大写）人民币[******]（￥0000.00），不含税总价为（大写）人民币[******]（￥0000.00），其中：

1.空调设备采购费（含税）为（大写）人民币[******]（￥0000.00），税率13%；

2.空调安装改造费用（含税）为（大写）人民币[******]（￥0000.00），税率6%；

该费用为综合含税包干价，包括人工费、差旅费、交通费、伙食费等因本次服务产生的所有费用，除本合同约定费用外，（甲方）无需再向（乙方）支付任何费用。

- 支付方式：

- 1.空调设备采购费用：合同签订后，甲方十日内向乙方一次性支付100%设备采购款，付款前乙方应同时开具设备采购款增值税专用发票。

- 2.空调设施设备改造费用：乙方完成全部施工任务，甲方应在10个工作日内进行验收，甲方无正当理由拒接验收的，逾期超过5个工作日的，视为验收合格。经甲方验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付至改造费总价70%；乙方报送完整的工程竣工结算资料并经甲方审核定案后10个工作日内，甲方支付至改造费结算总价的97%(当次付款前乙方应同时开具结算价3%质量保证金发票);剩余3%作为质量保证金，自工程整体竣工验收合格之日起满1年后工程无质量问题且乙方按合同约定履行保修义务后，甲方在收到乙方的付款申请之日起15个工作日内向乙方无息返还质量保证金。

3.收款账户及开票信息

收款方指定收款账户

开户行：

地  址：

账  户：

账  号：

付款方开票信息

名称：海口市恒盈物业管理服务有限公司

账号：46050100473600002509

纳税人识别号：91460000MAA93M0F24

地  址：海南省海口市江东新区桂林洋经济开发区江东大道202号江东发展大厦2层B210

电  话：0898-31908519

- 4.付款前，[乙方]应提供合法有效的增值税（专用）发票、请款函及相关佐证资料，否则[甲方]有权延期付款，并不承担任何责任，由此造成的损失由[乙方]承担。如遇国家税率调整，则不含税价格不变，合同含税价及税率相应调整，[乙方]应按纳税义务发生时的税率开具增值税发票，税率变化导致价税金额的变更应在进度及结算金额中进行调整。

第三条 双方权利义务

- 甲方义务：

- （一）甲方应根据乙方要求提供必要的改造图纸资料。

- （二）甲方应为乙方工作提供方便，并委派熟悉现场情况的人员协助相关工作的进行。

（三）甲方应按约定及时支付费用。

乙方义务：

- （一）乙方严格按国家有关法律法规、空调安装规范、规程、标准等进行施工工作。

- （二）乙方须向甲方提供具有从事空调销售及安装服务的行业资质证明，以及施工人员有效期内的高空作业证件，保险等。

（三）室内外机安装位置和管线铺设位置空调出回风口由甲乙双方根据施工图在安装现场最终确认，确认后甲方在施工图上签字，乙方根据甲方确认签字后的施工图施工，施工完成后如甲方还需要更改空调、冷媒管或风口的位置，需向乙方支付返工材料及人工费，这个费用双方协商确定。

（四）乙方安装使用工程量清单中所约定的材料。乙方承诺：主要材料（冷媒管、保温套、冷凝水管等）是完全满足空调使用要求的优质产品；辅助材料（粘着剂、涂料、绑扎带、防结露用保温材等）是无化学异味的耐用材料。

（五）空调室内外机自身的运行噪音是厂家按照国家标准而设计，符合客户需求，如乙方安装质量引起的噪音，乙方自行承担。

（六）空调安装排水管与强电电源线管线预埋、空调面板安装等全部由乙方负责。

（七）空调百叶安装前需提供小样经业主确定，安装长度根据业主的施工图出风口与回风口尺寸定制专用百叶安装。

第五条 违约责任

任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

- 若乙方未能按照本合同约定的标准提供安装及改造服务的，甲方有权要求乙方限期改正，乙方拒不改正的，甲方可以向第三方另行采购类似服务予以替代，因此产生的采购费用由乙方承担。甲方因此遭受其他损失的，乙方应予赔偿。

- （二）如乙方未按协议约定进行采购空调安装和改造工作的，将支付协议总价6%的违约金给甲方。

- （三）乙方出具的产品合格证不符合国家行业要求或不认可，甲方将不支付费用。

- （四）甲方不按合同规定付款，每延期一天，按延期金额的1%向乙方支付滞纳金，甲方支付滞纳金不超过合同总额的5%。

第六条 合同变更及解除

1.甲、乙双方协商一致，可以对合同条款进行变更。

2.未经合同双方书面同意，任何一方不得提前终止本合同。

3.甲、乙双方协商一致，可以解除合同。任何一方需提前解除本合同的，应提前[7]日通知对方。

4.有以下情形之一时，任何一方有权单方面解除合同，并要求对方承担违约责任：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（2）一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要义务；

（3）一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

（4）其他根据法律规定或合同约定可以解除合同的情形；

5.合同的解除不影响其他任何合同延伸义务的继续履行。

第七条 免责条款

1.本合同所称不可抗力，是指本合同各方不可预见，而且对其发生和产生的后果不能预防或不可避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化等。

2.本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起[7]日内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起[15]日内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方可免除部分或全部责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行的，任何一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

第八条 争议解决

1.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应友好协商；协商不成的，通过向[甲方]所在地有管辖权的人民法院提起诉讼：

2.合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

第九条 通知与送达

1.甲乙双方确认各自的合法有效送达地址及联系方式如下（在合同履行及争议解决过程中均可按照下列方式进行送达）：

甲方：海口市恒盈物业管理服务有限公司

送达地址：海南省海口市江东新区桂林洋经济开发区江东大道202号江东发展大厦B区4楼物业服务中心

收件人：沈健川

联系方式：13337689335

乙方：

送达地址：

收件人：

联系方式：

2.一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后[3]日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。变更方未及时通知的，对方当事人按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。

3.一方向另一方送达文件，以被送达方的签收日期作为送达日期。通过快递方式送达的，以快递签收日期为送达日期。被送达方拒收或无法送达的，由交邮后第5日视为已经送达。通过电子文件送达的，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且被系统退回的情况下，自文件进入对方数据电文接收系统即视为送达，若送达日为非工作日，则在下一个工作日视为已经送达。

4.本条款为独立系款，不受合同整体或其他条款的效力的影响，始终有效。

第十条 其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并盖章之日起生效。

3.本合同一式陆份，由甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

附件：1.麦当劳空调设备采购清单

2.麦当劳空调改造工程单

3.保密承诺函

4.不良信用主体名单列入情形与认定标准

5.供应商信用承诺函​

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：          法定代表人/授权代表：

经办人：

签订日期：XX年XX月XX日

附件1：

| 中央空调设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 不含税设备价(元) |  | 品牌 |
|  |  |  |  |  | 不含税单价 | 不含税总价 |  |
| 1 | 空调设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 风管机内机 | 名义制冷量≥28kw、名义制热量≥31.5kw、额定制冷功率≤0.78kw、额定制热功率≤0.78kw、循环风量≥4700m³/h、电压/频率=220V~50Hz。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 风管机外机 | 名义制冷量≥28kw、名义制热量≥31.5kw、额定制冷功率≤6.79kw、额定制热功率≤6.79 kw、循环风量≥12600m³/h、电压/频率=380V/50Hz。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 多联机内机 | 名义制冷量≥11.2kw、名义制热量≥12.5kw、额定制冷功率≤0.115kw、额定制热功率≤0.115kw、循环风量≥1580m³/h、电压/频率=220V~50Hz。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 多联机内机 | 名义制冷量≥11.2kw、名义制热量≥12.5kw、额定制冷功率≤0.076kw、额定制热功率≤0.076kw、循环风量≥1600m³/h、电压/频率=220V~50Hz。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 多联机外机 | 名义制冷量≥45kw、名义制热量≥50kw、额定制冷功率≤12.09kw、额定制热功率≤12.09 kw、循环风量≥16500m³/h、电压/频率=380V/50Hz。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 分歧管 |  | 件 | 3 |  |  |  |
| 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |  |  | % |  |
| 本工程安装含税价 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

| 空调改造工程单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 不含税单价 ( 元 ) | 合 计 ( 元 ) | 备注 |
| 1 | 拆除原水冷空调机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 拆除水冷空调机水管 | 米 | 64 |  |  |  |
| 3 | 拆除水冷空调机电源控制箱 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 天花拆除 | m² | 30 |  |  |  |
| 5 | 水井房楼板开孔、墙面开孔 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 空调室外机钢架底座 | 吨 | 0.36 |  |  |  |
| 7 | 空调机安装(室外机3台、室内机六台) | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 风管驳接(含保温) | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 连接8-12.5匹空调内、外机的一对(两根) 冷媒管 | 米 | 110 |  |  |  |
| 10 | 连接16匹空调内、外机的一对(两根)冷媒管 | 米 | 76 |  |  |  |
| 11 | 新建电源线、控制线 | 米 | 90 |  |  |  |
| 12 | 新建冷凝水排水管道 | 米 | 56 |  |  |  |
| 13 | 冷媒加注 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 新增空调调温控制面板 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 冷媒铜管保护槽 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 回风箱1200mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 回风箱1800mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 所有餐区、厨房区回风嘴和有关送风风嘴按 天花图的高度和位置重新移位布置 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 送风管连保温及调节阀、防火阀等(橡塑保温材料) | m² | 86 |  |  |  |
| 20 | 管路支吊架 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 清洗保养所有风柜包括，回风网.新风网等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 天花恢复 | m² | 30 |  |  |  |
| 23 | 室外空调机接水盘及排水管接驳 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 施工保险费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 材料及设备二次搬运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 措施费 | 项 | 1 |  |  | 活动脚手架及成品保护 |
| 27 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 分歧器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 29 | 单层百叶回风口 | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 送风口 | 个 | 2 |  |  |  |
| 31 | 不含税小计 |  |  |  |  |  |
| 32 | 税 金 ( 税 率 % ) |  |  |  |  |  |
| 33 | 含税总价 |  |  |  |  |  |

附件3：保密承诺函

保密承诺函

致：海口市恒盈物业管理服务有限公司

我司受 海口市恒盈物业管理服务有限公司 （以下简称“委托人”）委托，负责 麦当劳空调设备采购及安装改造  工作，我司在此承诺：

1、保密信息是指在履行本合同过程中获得的委托人及利益相关方的一切非公开资料、信息，包括但不限于关于本工程基础资料及数据，以及本合同内容等，我司对保密信息负有保密义务，我司承诺不以任何方式（包括但不限于复制、仿造等）将保密信息泄露给本合同以外的任何人，不将保密信息用于本项目以外的其他用途。

2、我司承担保密义务直到至本条款中所称的保密信息进入公示领域或委托人将这些保密信息公开为止，不因本合同终止或履行完毕而终止。

3、我司充分了解并知悉，若违反前述承诺，将会损害委托人利益，给委托人带来严重的经济损失或负面影响，我司承担由此引起的所有责任和经济损失，委托人有权依据本承诺函追究我司责任。同时我司愿意承担因违反前述承诺及约定，导致委托人支出的诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。

承诺人名称：       （盖章）

日期：    年  月  日

附件4：不良信用主体名单列入情形与认定标准

不良信用主体名单列入情形与认定标准

供应商存在以下任一情形的，将其纳入不良信用主体名单库管理：

（一）供应商相互串通投标或者与招标(采购)人串通投标的，供应商以向招标(采购)人或者评标委员会成员行贿的;

（二）供应商以他人名义投标、提供虚假材料或者以其他方式弄虚作假的;

（三）出让或者出租资格、资质证书供他人投标的;

（四）供应商或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的;

（五）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反《中华人民共和国招标投标法》规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的;

（六）中标人无正当理由不与招标(采购)人订立合同，在签订合同时向招标(采购)人提出附加条件，或者不按照招标(采购)文件要求提交履约保证金的;

（七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的;

（八）提供假冒伪劣产品;

（九）无正当理由擅自变更、中止或者终止合同；

（十）因供应商原因发生较大及以上安全、质量、环保事故(政府主管部门定性);

（十一）框架协议采购项目在框架协议期内拒绝接受采购订单数量达3个的;

（十二）泄露集团或子公司的商业秘密，产生不良影响的;

（十三）因供应商自身或其分包单位原因在项目实施过程中产生上访、围堵、重大舆情等恶性事件，影响集团或子公司声誉的;

（十四）擅自更换核心团队/主设备品牌，降低配置，构成实质性违约的:

（十五）报价失误、漏项导致合同无法履行，又不接受调价或终止合同的;

（十六）其他违反国家法律、法规行为的。

不良信用主体名单库的供应商的禁入期为三年，自审定之日起三年内如参与集团及子公司非依法必须招标项目投标活动的，按以下方式处理:

- （一）已提交投标(响应)文件的供应商尚未完成评审的,作否决投标(响应)资格处理;

- (二)尚未发出中标(成交)通知书的，取消中标(成交)资格;

(三)已签订框架协议的，不得与其签订新的订单合同或发出新的订单。

如在合同履行期间，甲方及甲方上级单位有发布新制度的，按新制度执行。

## 附件5：供应商信用承诺函​

致： ​

[供应商名称]       （以下简称“我司”）参与      竞价比选活动，现我司郑重承诺如下：​

一、截至本承诺函签署之日，我司不存在下列情形：

（一）供应商相互串通投标或者与委托人串通投标的，供应商向委托人或者评标委员会成员行贿的；

（二）以他人名义投标、提供虚假材料或者以其他方式弄虚作假的；

（三）出让或者出租资格、资质证书供他人投标的；

（四）供应商或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的；

（五）成交人将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的，违反《中华人民共和国招标投标法》规定将成交项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（六）成交人无正当理由不与委托人订立合同，在签订合同时向委托人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的；

（七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（八）提供假冒伪劣产品；

（九）无正当理由擅自变更、中止或者终止合同；

（十）因供应商原因发生较大及以上安全、质量、环保事故（政府主管部门定性）；

（十一）框架协议采购项目在框架协议期内拒绝接受采购订单数量达3个的；

（十二）泄露海口市产业发展投资集团有限公司或子公司的商业秘密，产生不良影响的；

（十三）因供应商自身或其分包单位原因在项目实施过程中产生上访、围堵、重大舆情等恶性事件，影响海口市产业发展投资集团有限公司或子公司声誉的；

（十四）擅自更换核心团队/主设备品牌，降低配置，构成实质性违约的；

（十五）报价失误、漏项导致合同无法履行，又不接受调价或终止合同的；

（十六）其他违反国家法律、法规行为的。

二、我司已充分知晓并同意：若贵单位发现我司存在上述情形之一的，无论本项目进展至何种阶段（包括但不限于响应文件递交、评审、结果公示、合同签订等），贵单位均有权将我司纳入贵单位不良信用主体名单库，并按以下方式处理：

（一）已提交响应文件的供应商尚未完成评审的，作否决响应资格处理；

（二）尚未发出成交（入围）通知书的，取消成交（入围）资格；

（三）已签订框架协议的，不授予新的订单。

同时，我司将承担由此给委托人、采购代理机构造成的全部损失（包括但不限于重新采购的费用、工期延误损失等）。

三、我司保证本承诺函内容真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述、隐瞒事实或误导性表述等情形。若本承诺函内容与事实不符，我司自愿接受相关行政监督部门的处罚，并承担由此产生的全部法律责任（包括但不限于对委托人的违约赔偿责任、相应的行政处罚责任等）。

四、本承诺函自我司法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效，对我司具有法律约束力。​

特此承诺！​

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日